Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor	Aprovado por
05/11/11	1.0	Composição do documento	Lavoisier Vieira

Ata de Reunião - AR

Expresso30		Realizada em / 29/11/2011
Assunto	Retrospectiva do Sprint 1 – Projeto Expresso V3
Convocada por	Walter Zapalowiski
Facilitador	Lavoisier Rodrigues de Sousa Veira
Registrador	Lavoisier Rodrigues de Sousa Veira
Local	Sala de reuniões DEPAE
Duração	3 horas
Participantes	e-mail		Área dos participantes
Bruno Vieira Costa	bruno.vieira-costa@serpro.gov.br		DE0D9
Mario Cesar Kolling	mario.kolling@serpro.gov.br		DE0D9
Fernando Lages	fernando.lages@serpro.gov.br		DE0D9
Rommel Cysne	rommel.cysne@serpro.gov.br		DE0D9
Cassiano Pizzol	cassiano.dalpizzol@serpro.gov.br		DE0D6
Rafael Silva	rafael.silva@serpro.gov.br		DE0D9
Antonio Silva	antonio-carlos.silva@serpro.gov.br		DE0D9
Lavoisier Vieira	Lavoisier.vieira@serpro.gov.br		DE0D9
Walter Zapalowiski	walter.zapalowski@serpro.gov.br		DE0D9
Resumo

Assuntos:

- Demandas do Sprint 2
  - 343547 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Customização definitiva do TEMA Tela Inicial EXPRESSO3.0 – LAGES
    - Sistematizar aplicação de um tema;
    - Suporte a múltiplos temas;
      - Documentação de ECU, RNG, Cts;
  - 343550 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Tradução de expressões a serem geradas pelo Tine – Equipe
    - ENCERRADO. Aberto apenas para correções do CTE
  - 343552 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Documentação de usuário do login e administração no repositório – LAVO
  - 343553 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Modificar CONTA de usuário
  - 343554 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Atribuir PAPEIS a CONTAS de usuários
  - 343555 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Atribuir CONTAS de usuários a GRUPO
  - 343556 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Criar GRUPO do sistema
  - 343557 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Modificar GRUPO do sistema
  - 343558 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Remover GRUPO do sistema
  - 343559 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Criar PAPEL do sistema
  - 343560 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Modificar PAPEL do sistema
  - 343561 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Excluir PAPEL do sistema
  - 343562 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Salvar MENSAGENS em edição

- Prospecções paralelas aos SPRINTS:
  - Suporte ao RHDS;
  - Criação da caixa postal de usuário;
  - Editor de email – Suporte ao corretor ortográfico e imagens;
  - Utilização de filtros – vacation e outros;
- Novos coding dojos baseados nos itens de prospecção – dia 13(Mario) e 20/12(????);

Decisões Firmadas

Ações estabelecidas por Assunto

Ação :	Responsável	Prazo Final

Pendências	Responsável	Prazo Final

Ação	Responsável	Prazo Final

Pendências	Responsável	Prazo Final

Ação	Responsável	Prazo Final

Pendências	Responsável	Prazo Final

De acordo :
Todos os presentes