Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor	Aprovado por
01/11/2011	1.0	Elaboração da Ata de Reunião	Zapa

Ata de Reunião - AR

Reunião Semanal de Chefias DEPAE		Realizada em / 06/01/2011
Assunto	Reunião de Planejamento Expresso3.0
Convocada por	Zapa
Facilitador	Zapa
Registrador	Zapa
Local	Sala de Reuniões -1º andar
Duração	07:00 h – Início 09:30 h
Participantes	e-mail	Área dos participantes
Rafael Raimundo		SUPDE/DEPAE/
Lavoisier Vieira		SUPDE/DEPAE/
Eloy		SUPDE/DEPAE/
Fabrício Rorato		SUPDE/DEPAE/
Rodrigo Noll		SUPDE/DEPAE/
Antonio Carlos da Silva		SUPDE/DEPAE/
Rommel Cysne		SUPDE/DEPAE/
Mario Kolling		SUPDE/DEPAE/
Cesar Viana		COSCC
Guilherme Silva		COSCC
Vitor Luz		SUPDE/DEPAE
Cassiano		SUPDE/DEPAE

Walter	walter.zapalowski@serpro.gov.br	SUPDE/DEPAE
Ordem dos Registradores: Pela lista de participantes acima.
Resumo / Reunião de chefias

Assuntos Tratados:
Decisões
- Será utilizado o TestLink para associação entre requisitos(GESTÃO) e testes e não mais o wiki.
  Os conteúdos do Wiki deverão migrar.

- Não será usado o CPAG tradicional no processo o qual deverá ser modificado para contemplar a alteração.
- 1 Sprint consistirá, na documentação necessária , conforme processo pdc, do desenvolvimento, da documentação para usuários e dos testes.

- O Sprint “zero” que contemplará disponibilização de ambientes, não fora tratado pois envolve tratamento junto a comunidade Expresso.

- O desenvolvimento iniciará após a disponibilização dos ambientes mínimos para o desenvolvimento tratados no Sprint “zero”.

- O Sprint 1, será medido pelos cenários de uso.

Planning Poker:
Foram explicadas as técnicas do planning poker para estimar as funcionalidades. Estabeleceu-se que
os pontos representassem dias ideais.
Os testes foram considerados para estimar os tamanhos.
Os tamanhos foram estimados.

Testes:
- Quando da criação do primeiro Sprint será criada uma SS filha direcionada a COSCC para
tratamento dos testes.
- A comunidade de testes será acionada quando da “entrega” de uma funcionalidade, inicialmente via
e-mail até definição de ferramenta em comunidade de gestão.

        - Pelo menos uma Tag será gerada ao final do projeto, podendo haver tags intermediarias conforme
        necessidades de testes.

        - Os testes funcionais serão planejados e executados pela Coscc, ao final do desenvolvimento de uma
 funcionalidade, sob o ambiente de desenvolvimento. Testes de integração serão executados ao final de um
Sprint ou ao final do projeto.

- Ha necessidade de igualar ao máximo possível o ambiente de desenvolvimento, testes/homologação e	produção, principalmente em função das modificações introduzidas em função do ambiente de nuvem.

Decisões Firmadas

Ações estabelecidas por Assunto

1. Migração conteúdo Wiki para TestLink
De0D9 irá Migrar.

2. Disponibilização de Ambientes da Comunidade
Funchal esta tratando com a comunidade.

De acordo :
Todos os participantes