Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor	Aprovado por
26/10/2011	1.0	Relato da reunião	Zapa

Ata de Reunião - AR

Expresso30		Realizada em / 26/10/2011
Assunto	Fechamento Escopo
Convocada por	Walter Zapalowski
Facilitador
Registrador	Walter Zapalowski
Local	Sala De0D9
Duração	01:00
Participantes	e-mail		Área dos participantes
Guilherme Funchal da Silva	guilherme.silva@serpro.gov.br		DS/COSCC/CCPEV
Lavoisier Rodrigues de Sousa Vieira	lavoisier.vieira@serpro.gov.br		SUPDE/DEPAE/DE0D9
Walter Zapalowski	Walter.zapalowski@serpro.gov.br		SUPDE/DEPAE/DE0D9
Resumo

A reunião teve como objetivo Fechar o Escopo do Novo Projeto ExpressoV3 conforme previsto pelo processo de desenvolvimento em comunidade PDC, em seu piloto.

Decisões Firmadas

Mapeamento do cenário

O sistema envontra-se mapeado na comunidade:
http://trac.expressolivre.org/wiki/NovoExpresso/

O projeto ao qual se refere esta ata pode ser acessado em
http://trac.expressolivre.org/wiki/NovoExpresso/dvp1

Todas as necessidades e encaminhamentos foram integralmente aprovadas, com as seguintes
encaminhamentos:

Ações estabelecidas por Assunto

Ação :	Responsável	Prazo Final
Necessidade 1 – Autenticação / Será feito um tema novo para o Expresso30 – mockup e encaminhado ao Funchal.	Zapa	A planejar no projeto
Pendências	Responsável	Prazo Final

Ação	Responsável	Prazo Final
2. Necessidade 5 – Tradução / Inicialmente, para o módulo de e-mail, login e administração, a própria De0D9 irá traduzir os itens necessários.	Zapa	A planejar no projeto
Pendências	Responsável	Prazo Final

Ação	Responsável	Prazo Final
3. Necessidade 6 – Suporte PostgreSql / Zapa irá marcar sala para consultoria Cetec em relação ao Suporte PostGresql		A planejar no projeto
Pendências	Responsável	Prazo Final

Ação	Responsável	Prazo Inicial
4. Necessidade 7 – Disponibilização de Ambientes / O Funchal, ficou responsavel pela disponibilização dos ambientes.		Antes de iniciar o desenvolv.
Pendências	Responsável	Prazo Final

De acordo :
Todos os presentes