De:"Cesar Vianna" <cesar.vianna@serpro.gov.br>
Para:"Guilherme Silva" <guilherme.silva@serpro.gov.br> "Joao Trindade" <joao.trindade@serpro.gov.br>, "Walter Zapalowski" <walter.zapalowski@serpro.gov.br>, "Eloy Bringhenti" <eloy-mateus.bringhenti@serpro.gov.br>, "Walter Zapalowski" <walter.zapalowski@serpro.gov.br>, "Lavoisier Vieira" <lavoisier.vieira@serpro.gov.br>, "Marcos Melo" <marcos.melo@serpro.gov.br>, glenio.villela@serpro.gov.br Data:31/10/2011 09:45 (07 minutos atrás)
Assunto: Ata - Ponto de Controle PDC

Caros, segue registro da reunião de ponto de controle sobre o Processo de Desenvolvimento em Comunidade
Participantes: César Vianna, Eloy Bringhenti, Guilherme Funchal, João Trindade, Lavoisier Rodrigues e Walter Zapalowski
1. Ficou definida reunião semanal, quartas-feiras, 14h, para Ponto de Controle do PDC.
2. Foi reforçado pelo Eloy a necessidade de realização de treinamentos formais sobre metodologias ágeis e sobre o processo.
3. Zapa e Eloy organizarão as mentorias para Gestão de Projetos com Fabrício e Vitor.
4. Funchal comentou sobre o número de pessoas alocadas para a etapa de requisitos. Entende-se que. no fluxo normal, a tarefa necessitaria de menos pessoas alocadas. O número atual deve-se ao piloto do processo, momento no qual todos estão participando para tomar conhecimento das atividades.
5. Eloy apresentou relatório de alocação de horas do SGI. Verificou-se algumas inconformidades na maneira de registro. Eloy irá verificar com Zapa a correção.
6. Na a próxima reunião serão definidos itens de avaliação do piloto que passarão a ser avaliados pelas equipes envolvidas.

Att.
--
César Vianna
cesar.vianna@serpro.gov.br
(51)2129-1350
SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados
COSCC/CCTEH