Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor	Aprovado por
02/11/11	1.0	Composição do documento	Lavoisier Vieira

Ata de Reunião - AR

Expresso30		Realizada em / 29/11/2011
Assunto	Retrospectiva do Sprint 1 – Projeto Expresso V3
Convocada por	Walter Zapalowiski
Facilitador	Lavoisier Rodrigues de Sousa Veira
Registrador	Lavoisier Rodrigues de Sousa Veira
Local
Duração	3 horas
Participantes	e-mail		Área dos participantes
Bruno Vieira Costa	bruno.vieira-costa@serpro.gov.br		DE0D9
Mario Cesar Kolling	mario.kolling@serpro.gov.br		DE0D9
Fernando Lages	fernando.lages@serpro.gov.br		DE0D9
Rommel Cysne	rommel.cysne@serpro.gov.br		DE0D9
Cassiano Pizzol	cassiano.dalpizzol@serpro.gov.br		DE0D6
Rafael Silva	rafael.silva@serpro.gov.br		DE0D9
Antonio Silva	antonio-carlos.silva@serpro.gov.br		DE0D9
Lavoisier Vieira	Lavoisier.vieira@serpro.gov.br		DE0D9

Resumo

Assuntos:
- Curso Mário
- Fechamento do Sprint 1
- Retrospectiva
- Demandas do Sprint 2
- Sprint 2 + Outras atividades(Criação de Dojo)
- Demanda Bruno

Curso Mário: Assunto a especular com Flávio: Arquitetura Tine para integração de funcionalidades especificas. Mário vai estruturar um coding dojo para reproduzir junto a equipe.
- Fechamento do Sprint 1 – OK
  - Ver geração da release;

- Retrospectiva SPRINT
  - Sucesso:
    - ECUs, RNGs, CTS, associados; - wiki;
    - Aprendizado em documentação de Requisitos, Testlink ;
    - Criação de rastreabilidade entre os artefatos;
    - SCRUM
      - Exercitação do SCRUM com mais rigor;
      - Acompanhamento com Burning-down criava comprometimento;
      - Horário da reunião conveniente;
    - Aprendizado:
      - Tradução;
      - Aplicação de Tema;
      - EXTJs;
      - Instalação;
      - Integração com LDAP;
      - Praticamos nosso primeiro Coding-dojo próprio da Equipe;
      - Geração de release;
      - Usar o Testlink e Git;
    - Problemas
      - Demandas paralelas(outro projeto - V2) entrando nos sprints da V3 causando aumento do esforço no projeto V3 e criando métricas erradas;
    - Melhorias e sugestões
      - Reunião diária:
        - Procurar usar apenas os 15 minutos diários de reunião – ser objetivo:
          - Responder as 3 perguntas rapidamente: O que fiz, quais dificuldades e o que vou fazer hoje;
        - Tornar uma reunião de esclarecimento, e detalhamento em reunião posterior;
      - Backlogs de SPRINTs
        - Iniciar os SPRINTS com o backlog em aberto(Sem dono);
      - Aderência da equipe ao novo processo:
        - A mudança causa desconforto porém é necessária;
        - Falta de subsídio suficiente para criticar o modelo PDC;
        - A ausência de codificação cria um pouco de ansiedade;
        - Quais as métricas atuais da equipe?
      - Dispersão da equipe:
        - Algumas vezes esperar pelo outro para inicio dos trabalhos;
        - Não enxergar de forma plena o processo como um todo;
        - Fazer o que não é requisitado quando uma demanda espera;
        - A monotonia de algumas tarefas causou desmotivação;

- Demandas do Sprint 2
  - 343547 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Customização Definitiva do TEMA Tela Inicial EXPRESSO3.0 - Prospecção – LAGES
    - Sistematizar a aplicação de temas para o Expresso3.0?
  - 343550 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Tradução de expressões a serem geradas pelo Tine – DE0D9
    - ENCERRADO. Aberto apenas para correções do CTE
  - 343552 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Documentação login e administração no Wiki – LAVO
  - Sugestão: Iniciar os SPRINTS com o backlog em aberto(Sem dono);
  - 343553 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Modificar CONTA de usuário
  - 343554 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Atribuir PAPEIS a CONTAS de usuários
  - 343555 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Atribuir CONTAS de usuários a GRUPO
  - 343556 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Criar GRUPO do sistema
  - 343557 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Modificar GRUPO do sistema
  - 343558 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Remover GRUPO do sistema
  - 343559 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Criar PAPEL do sistema
  - 343560 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Modificar PAPEL do sistema
  - 343561 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Excluir PAPEL do sistema
  - 343562 23/nov/2011 SALVA SPRINT2 - Salvar MENSAGENS em edição

- OUTRAS ATIVIDADES JUNTO AO SPRINT2
  - Coding Dojo(13/12) – Reservar sala
- Demanda Bruno - Primeira demanda formatada.
  - Não faz parte do sprint2

Decisões Firmadas

Ações estabelecidas por Assunto

Ação :	Responsável	Prazo Final

Pendências	Responsável	Prazo Final

Ação	Responsável	Prazo Final

Pendências	Responsável	Prazo Final

Ação	Responsável	Prazo Final

Pendências	Responsável	Prazo Final

De acordo :
Todos os presentes