Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor	Aprovado por
10/11/2011	1.0	Elaboração da Ata de Reunião	Zapa

Ata de Reunião - AR

Reunião Semanal de Chefias DEPAE		Realizada em / 10/11/2011
Assunto	Reunião de Planejamento Expresso3.0
Convocada por	Zapa
Facilitador	Zapa
Registrador	Zapa
Local	Sala de Homologação II
Duração	4 h – Início 14:30 h
Participantes	e-mail	Área dos participantes
De0d9		SUPDE/DEPAE/
Flavio Lisboa		CETEC
Marcio Albuquerque		SUPDE/DEPAE/
Guilherme Funchl		SUPDE/DESDR/
		COSCC

Walter	walter.zapalowski@serpro.gov.br	SUPDE/DEPAE
Ordem dos Registradores: Pela lista de participantes acima.
Resumo / Reunião de chefias

Assuntos Tratados:
1. Planejamento Sprints Primeiro Projeto ExpressoV3

        As equipes separadas geograficamente, no caso Cetec de Curitiba e Supde de Salvador, que participarão do projeto
        serão demandadas diretamente pela Coscc, com abertura de SS para DE e abertura de demanda no Observatório Cetec.
        A Coscc fará o papel de integração dos diversos Sprints, assumindo um papel de Scrum Master dos Sprints distribuídos.

        As duas necessidades relacionadas a estas equipes: Suporte ao banco PostgreSql e disponibilização de ambiente
        internet de publicação foram retiradas dos sprints, e serão demandadas diretamente pela Coscc conforme mencionado acima.

        Fora estabelecido que o GitUnit será o hospedeiro do projeto, tanto da V2 como da V3.

Esquema de relacionamento entre as Comunidades e Serpro

        A comunidade Expresso(V3) ficará vinculada no que for comum a comunidade Tine20.
        Hoje o Flavio/Cetec já possui um branch no repositório da comunidade Tine20.

        Serão criados 2 repositórios Git Master no GitUnit para suporte as atividades do Serpro e Comunidade Expresso:

          - Um contemplando a versão 2 e versão 3, ora sendo trabalhados em sincronia das funcionalidades comuns ao Tine20.
          - Um interno ao Serpro que servirá para guarda das necessidades específicas do Serpro e seus clientes o qual será
          base de geração de tags(builds) para testes/homologação e produção.
        O equipamento destinado ao Servidor Interno para o GIT será o mesmo hoje utilizado para o Subversion: 10.200.240.221

Servidores De Desenvolvimento:

10.31.80.38 – Servidor para o ExpressoV3, testes e desenvolvimento
        10.31.80.37 - Servidor de desenvolvimento e testes dos requisitos não funcionais (suporte a postgres e Ldap)

Sprints:

        Toda demanda será constituida das sequintes Atividades:
- Transporte dos requisitos para o testlink
- Criação do caso de teste correspondente
- Notificação ao Centro de teste visando automatização
- Desenvolvimento da funcionalidade , quando necessário e commit no Git Comunidade
- Atualização documentações do sistema
- Atualização documentação de usuário no Wiki
- Atualização do servidor de testes
- Testes iniciais de desenvolvimento

 Primeiro Sprint : 16/11/2011 a 02/12/2011

. Prospecção tecnológica para gerar a tradução do Tine
. Help/documentação módulo Email no Wiki
. Permitir autenticação utilizando usuário e senha.
. Permitir escolha do idioma em que o sistema trabalhará.
. Gerenciar MÓDULOS do sistema
. Configurar serviço de AUTENTICAÇÃO de usuários
. Configurar ARMAZENAMENTO DE DADOS
. Configurar CADASTRO de usuários
. Configurar ARMAZENAMENTO de mensagens
. Configurar Serviço de ENTREGAS de Mensagens
. Criar CONTA de usuário
. Remover CONTAS de usuário
. Atribuir GRUPO a CONTA de usuário
. Excluir MENSAGENS
. Criar MENSAGENS
. Editar MENSAGENS
. Enviar MENSAGENS de e-mail
. Visualizar MENSAGENS
        . Traduções módulo Email

Segundo Sprint : 05/12/2011 a 23/12/2011
   . Customização do TEMA EXPRESSO30
. Tradução de expressões do login
. Help/documentação Login e administração
. Atribuir PAPEIS a CONTAS de usuários
. Atribuir CONTAS de usuários a GRUPO
. Criar GRUPO do sistema
. Modificar GRUPO do sistema
. Remover GRUPO do sistema
. Criar PAPEL do sistema
. Modificar PAPEL do sistema
. Excluir PAPEL do sistema
. Salvar MENSAGENS em edição

Decisões Firmadas

Ações estabelecidas por Assunto

1. Criação de repositório local e disponibilização de ambiente de publicação
Marcio Albuquerque irá cria-lo
2. Instalação e disponibilização dos ambientes de teste
Zapa disponibilizará 2 ambientes, Um visando testes Tine, outo visando testes Expresso30.

3. Encaminhamento/formalização de demandas
Funchal irá formalizar demandas em relação a postgres e ambientes à Cetec e Desdr

De acordo :
Todos os participantes