Local: Sala reuniões primeiro Andar/Supop
Data : 24/10/2011
Participantes: Cesar Viana, Funchal(Coscc), De0D9, Cassiano, Rodrigo e Eloy (SupDE)
Relator: Zapa
1) Colocações
- Zapa solicitou reposicionamento do projeto em relação ao processo e a necessidade de elaboração dos casos de teste.

- Cesar colocou que os casos de testes seriam incrementais, e que o processo deve ser corrigido, colocando-se o Analista Requisitos como responsável pelo caso de teste.

- Zapa leventou a necessidade de treinamento/mentoria para cadastramento de testes no testlink.

- Será fechado em conjunto com o cliente Coscc/Funchal, o escopo do projeto em reunião as 14:00 hs de 25/10/2011.

- A Coscc/Funchal, será o responsável pela necessidade 7 do projeto: Disponibilização de Ambientes , conforme acordado na reunião do comite gestor e que este ambiente devesse ser externo a qualquer empresa gestora.

- Conforme reunião do comite gestor, o projeto deve ser denominado por ExpressoV30.

- Lavoisier colocou a necessidade de maior celeridade.

2) Pendencias, continuidade:
- Treinamento/Mentoria para cadastramento dos casos de teste no testlink a ser definido em 25/10/2011.

- Reunião/ata com cliente para fechar escopo - 25/10/2011 as 14hs.

- Definição de ambiente, uso e treinamento da ferramenta IceScrum(???):
 enquanto não houver definição usaremos a parede de vidro e postits em papel.

- Mentoria para o primeiro Plano Projeto(???).